Overeenkomst met externe veiligheidscoördinator – ontwerp -
één aanbesteder (sociale huisvestingsmaatschappij is aanbesteder voor de bouwwerken, de infrastructuurwerken, de nutsleidingen en de archeologiewerken)

C_COV1_SHM_2021_Ontwerp

Tussen ondergetekenden,

De sociale huisvestingsmaatschappij……………………………………………………………………………………………………………………………………….., 
met maatschappelijke zetel te…………………..……………………………………………………………………………………………………………………………….., ingeschreven in het register van de burgerlijke vennootschappen die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen ter griffie van de rechtbank van koophandel te 	………	 onder nummer……………………………………..	,	; hier vertegenwoordigd door :		…………………		, optredend krachtens artikel ……..van de statuten van de vennootschap in zijn hoedanigheid van 				 
voor de bouwwerken, en in voorkomend geval de infrastructuurwerken, de werken aan de nutsleidingen (hoofdleidingen en huisaansluitingen) en de archeologiewerken,

hierna de aanbesteder genoemd, enerzijds,

en de Heer / Mevr. 	
werknemer van de maatschappij	
met zetel te 1	
in het handelsregister ingeschreven onder het nummer	 
en vertegenwoordigd door de Heer / Mevr.1.

hierna de veiligheidsveiligheidscoördinator - ontwerp genoemd, anderzijds,

wordt een overeenkomst gesloten voor de coördinatie inzake veiligheid en gezondheid tijdens de uitwerkingsfase van het ontwerp van de bouwwerken, en in voorkomend geval de infrastructuurwerken, de werken aan de nutsleidingen en de archeologiewerken gelegen te

Deze overeenkomst is een overheidsopdracht voor aanneming van diensten, zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

# Voorwerp van overeenkomst

1.1	De aanbesteder geeft aan de veiligheidscoördinator, die aanvaardt, een opdracht tot coördinatie van de veiligheid en de gezondheid tijdens de uitwerkingsfase van het ontwerp bedoeld in de preambule van deze overeenkomst.

1.2	Deze opdracht omvat alle coördinatietaken bepaald bij artikel 18 van de wet van 4 augustus 1996 in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. van 18 september 1996), ondermeer:

- de vereiste coördinatiedocumenten opstellen waardoor de algemene preventiebeginselen tijdens de uitwerkingsfase van het ontwerp toegepast kunnen worden;

- erop toezien dat deze algemene preventiebeginselen bij de bouwkundige, technische of organisatorische keuzen evenals bij de bepaling van de uitvoeringstermijn van de werken of werkfasen in acht worden genomen;

1.3	De veiligheidscoördinator verbindt zich tot samenwerking met de architecten, ontwerpers en studiebureaus ten einde zijn opdracht te kunnen volbrengen.

1.4	De veiligheidscoördinator verklaart hierbij te voldoen aan de voorwaarden voor de uitoefening van de functie van veiligheidscoördinator, gesteld door het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zoals gewijzigd tot op heden, hierna het Besluit genoemd. Op vraag van de aanbesteders legt de veiligheidscoördinator de stukken voor waaruit blijkt dat hij aan deze voorwaarden voldoet.

1.5	De veiligheidscoördinator heeft kennisgenomen van het Standaardbestek 250 voor de wegenbouw te consulteren op wegenenverkeer.be, dat van toepassing is op de infrastructuurwerken, de nutsleidingen en de archeologiewerken, en van het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, te consulteren op vmsw.be, dat van toepassing is op de bouwwerken en de archeologiewerken.

1.6	De veiligheidscoördinator voert alle opdrachten uit in de Nederlandse taal.

1.7	Alle informatie die aan de veiligheidscoördinator ter beschikking wordt gesteld, kan enkel aangewend worden voor de uitvoering van de onderhavige opdracht en mag onder geen enkele voorwaarde voor andere doeleinden worden gebruikt.

1.8	Alle in deze overeenkomst bepaalde termijnen zijn dwingende gedeeltelijke uitvoeringstermijnen, zoals bedoeld in artikel 154 van het KB tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van 14 januari 2013.

# Specificatie van de opdracht als veiligheidscoördinator-ontwerp

2.1	Al de hierna vermelde documenten worden slechts definitief nadat ze de goedkeuring hebben verkregen van de aanbesteder.

2.2	In het kader van de hem toevertrouwde coördinatieopdracht is de veiligheidscoördinator ertoe gehouden het veiligheidsdossier op te stellen, inclusief het veiligheids- en gezondheidsplan (VGP), het coördinatiedagboek (CDB) en postinterventiedossier (PID), zoals bepaald bij artikel 11 van het Besluit.

2.2.1	Advies over voorontwerp
De veiligheidscoördinator geeft zijn advies over het voorontwerp binnen de 15 kalenderdagen na ontvangst ervan aan de aanbesteder en aan de bouwdirectie(s) belast met het ontwerp. Dat advies omvat een lijst van aanpassingen en aanvullingen van het voorontwerp (b.v. over het architecturaal concept en de planinhoud met het oog op de onderhoudbaarheid en technische uitvoerbaarheid) en andere nauwkeurig omschreven punten waaraan de ontwerper bij de uitwerking van het ontwerp aandacht moet schenken, met het oog op een optimale toepassing van de algemene preventiebeginselen bedoeld in artikel 5 van de wet van 4 augustus 1996. Op vraag van de aanbesteder licht hij dit advies toe in een vergadering.

2.2.2	Veiligheidsdossier
Na goedkeuring van het voorontwerp van de bouwwerken, infrastructuurwerken, archeologiewerken of werken aan de nutsleidingen en het advies hieromtrent van de veiligheidscoördinator, geeft de aanbesteder opdracht tot opstelling van het veiligheidsdossier. 
Dit houdt in:

- het veiligheids- en gezondheidsplan opstellen overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 26 tot 28 van het KB (o.a. de organisatie van de veiligheid, een basis-risico-analyse van de kritieke taken en een mobiliteitsplan met werfinstallatie en bewegingsstromen, noodprocedures, bouwplaatsreglement, vermelding van de voor de veiligheid en de gezondheid kritieke fasen waarop de veiligheidscoördinator-verwezenlijking ten minste op de bouwplaats aanwezig moet zijn, …) en aanpassen aan elke wijziging aangebracht aan het ontwerp;

- de elementen van het veiligheids- en gezondheidsplan aan de tussenkomende partijen bezorgen, voor zover deze elementen hen betreffen;

- een postinterventiedossier openen, bijhouden en aanvullen, dat is aangepast aan de karakteristieken van de bouwwerken en/of infrastructuurwerken, met vermelding van de gegevens die van belang zijn voor de veiligheid en de gezondheid waarmee bij eventuele latere werkzaamheden moet worden rekening gehouden;

- het coördinatiedagboek opstellen.

Dit veiligheidsdossier wordt bezorgd aan de aanbesteder binnen de 22 kalenderdagen na ontvangst door de veiligheidscoördinator van het ontwerp. De aanpassingen van het veiligheidsdossier op basis van de wijzigingen van het ontwerp worden bezorgd aan de aanbesteder binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst door de veiligheidscoördinator van die wijzigingen.

2.2.3	Aanbestedingsdossier
Nadat het uitvoeringsdossier is goedgekeurd maakt de veiligheidscoördinator het veiligheidsdossier op en bezorgt het aan de aanbesteder en de bouwdirectie(s) belast met het ontwerp voor toevoeging aan de aanbestedingsbundel.

2.2.4	Aanbestedingsverslag
Als de documenten uitvoeringswijze en berekening zoals bedoeld in art. 30 van het Besluit verplicht bij de offerte moet gevoegd worden is moet de veiligheidscoördinator de overeenstemming van de offertes en hun bijlagen met het veiligheids- en gezondheidsplan controleren, in toepassing van art. 11, 4° van het Besluit.

Dit dient te gebeuren overeenkomstig de voorschriften vervat in de onderrichtingen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Het verslag van dit nazicht dient binnen de 8 kalenderdagen aan de aanbesteder worden bezorgd.

2.2.5	Overdracht 
De overdracht van het veiligheidsdossier aan de aanbesteder wordt door de veiligheidscoördinator in het coördinatiedagboek en in een afzonderlijk document genoteerd. Het ‘proces-verbaal van overdracht’ wordt door alle partijen ondertekend.

2.3	De kosten verbonden aan het samenstellen van deze dossiers vallen ten laste van de veiligheidscoördinator.

2.4	De veiligheidscoördinator neemt verplicht deel aan de volgende vergaderingen georganiseerd door de aanbesteder of door de bouwdirectie(s) belast met de uitvoering tijdens de uitwerkingsfase van het ontwerp:.

- Voor de bouwwerken: het overlegmoment in fase schetsontwerp, voorontwerp en de basisaanbesteding dat de officiële indiening van deze dossiers bij VMSW vooraf gaat.

- Voor de infrastructuur: de plenaire vergadering(en) en alle coördinatievergaderingen met de nutsmaatschappijen in ontwerpfase zoals bedoeld in de ‘Praktische leidraad voor werken in de omgeving van nutsinfrastructuur op het openbare domein in Vlaanderen.’

# Taken van de aanbesteder

Om de veiligheidscoördinator in de mogelijkheid te stellen zijn opdracht te vervullen, ziet de aanbesteder erop toe dat de veiligheidscoördinator:

- zijn taken, bedoeld in artikelen 2 en 3, te allen tijde volledig en adequaat vervult;

- betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden in verband met de uitwerking en de eventuele wijzigingen van het ontwerp van de bouwwerken en/of infrastructuurwerken en/of archeologiewerken en/of werken aan de nutsleidingen;

- alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdrachten;

- uitgenodigd wordt op alle vergaderingen, georganiseerd door de bouwdirectie(s) belast met het ontwerp

- alle door deze bouwdirectie(s) uitgevoerde studies ontvangt binnen een termijn die hem toelaat zijn opdrachten uit te voeren.

# Aanvang en einde van de opdracht

4.1	De uitvoeringstermijn van de opdracht vangt aan vanaf de aanstelling van de veiligheidscoördinator door de aanbesteder. De opdracht van de veiligheidscoördinator wordt definitief opgeleverd door de ondertekening door alle partijen van het proces-verbaal, bedoeld in artikel 3.1.3.

4.2	Onverminderd alle andere rechten en na eventuele toepassing van inhoudingen op het ereloon, kan de aanbesteder zonder enige schadevergoeding een eind aan dit contract maken in de volgende gevallen, maar onverminderd de honoraria die verschuldigd zijn voor goedgekeurde prestaties:

- wanneer de veiligheidscoördinator zijn verplichtingen niet nakomt of indien de ingediende documenten fouten of vergissingen bevatten die ze onbruikbaar maken;

- wanneer de veiligheidscoördinator zijn beroepsactiviteiten stopzet;

- wanneer de veiligheidscoördinator in de onmogelijkheid verkeert de in dit contract voorgeschreven prestaties te leveren, behalve wanneer de veiligheidscoördinator zich in geval van overmacht laat vervangen door een adjunct die voldoet aan de artikelen 8 en 19 van het Besluit;

- wanneer de veiligheidscoördinator kennelijk onvermogend wordt.

Ziekten en ongevallen die werkonbekwaamheid ten gevolge hebben, dienen beschouwd te worden als gevallen van overmacht, voor zover de veiligheidscoördinator de aanbesteder daarvan in kennis stelt zodra de gebeurtenis zich voordoet.

4.3	De aanbesteder en de veiligheidscoördinator kunnen een eind maken aan het contract in gevallen van overmacht. In dit geval worden de verschuldigde honoraria berekend naar rato van de werkelijk uitgevoerde taken.

4.4	In de gevallen van 4.2 en 4.3 hierboven mag de aanbesteder de documenten,

plannen en foto’s na afrekening zonder bijkomende vergoeding gebruiken om de coördinatieopdracht te laten verder zetten.

4.5	De aanbesteder verwerft de volle en exclusieve eigendomsrechten op alle documenten, plannen en foto’s.

# Schadevergoedingen

Zo de veiligheidscoördinator de in deze overeenkomst gestelde termijnen niet naleeft, wordt voor elke termijnsoverschrijding de boete toegepast zoals bedoeld van art 154, eerste lid van het KB 14 januari 2013, met een minimum van 75 euro. Overeenkomstig art 147, §1 van het voormelde KB worden de sluitingsdagen van de jaarlijkse vakanties in de onderneming van de veiligheidscoördinator niet meegeteld.

5.1	Bij inbreuk op andere bepalingen van deze overeenkomst is een straf van 0,07% van de oorspronkelijke aannemingssom verschuldigd, met een minimum van 40,00 EUR en een maximum van 400,00 EUR.

5.2	De werkgever van de veiligheidscoördinator verbindt er zich tevens toe de eventuele schadevergoedingen, bedoeld in deze overeenkomst, niet te verhalen op de veiligheidscoördinator.

5.3	Al de kosten, boeten en afhoudingen waarvan hoger sprake zullen, tenzij anders bepaald, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling van het ereloon worden afgehouden, overeenkomstig art 46 van het KB van 14 januari 2013.

5.4	Elke rechtsvordering wordt ingesteld bij een Nederlandstalige Belgische rechtbank.

# Honoraria

6.1	Het bedrag van de honoraria dat tussen de partijen wordt overeengekomen ter vergoeding van de opdracht als veiligheidscoördinator-ontwerp, wordt vastgelegd op een percentage op het gunningsbedrag van de werken, voor de uitbetaling van de eerste schijf wordt gerekend met de recenste raming exclusief btw.

6.2	Dit bedrag wordt als volgt betaald:

20% bij de goedkeuring van het advies van de veiligheidscoördinator over het voorontwerp van de architect/ontwerper;

80% bij de overdracht van het veiligheidsdossier inclusief het veiligheids- en gezondheidsplan, het coördinatiedagboek, het postinterventiedossier en in voorkomend geval het aanbestedingsverslag.

6.3	Indien de aanbesteder deze overeenkomst eenzijdig beëindigt vóór zij volledig uitgevoerd is, heeft de veiligheidscoördinator recht op een vergoeding voor de reeds geleverde prestaties, met uitsluiting van elke winstdervingsvergoeding.

6.4	De honoraria zijn slechts verschuldigd als de veiligheidscoördinator aan zijn contractuele en wettelijke verplichtingen heeft voldaan. Om dit na te gaan beschikken de aanbesteder over een verificatietermijn van 30 dagen. Na verificatie vindt de betaling plaats binnen de betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur.

# Verzekering

7.1	De werkgever van de veiligheidscoördinator moet overeenkomstig artikel 65 sexies van het Besluit, de aansprakelijkheid van de veiligheidscoördinator laten dekken door een verzekering.

7.2	De polis moet de burgerlijke aansprakelijkheid dekken. Bovendien dient deze rekening te houden met de omvang en risico’s van de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, waar hij zijn functie uitoefent.

7.3	De werkgever van de veiligheidscoördinator verbindt er zich toe het verzekeringscontract te laten gelden volgens de wettelijke bepalingen van het Besluit. Hij moet derhalve op elk moment het bewijs kunnen voorleggen van het afsluiten van deze verzekering alsmede van het betalen van de premie.

# Borgtocht

Voor bouwwerken, infrastructuurwerken, werken aan nutsleidingen en archeologiewerken worden aparte borgtochten gesteld.

De aanbesteder eist geen borgtocht voor coördinatieopdrachten waarvan het geraamde honorarium, zonder belasting over de toegevoegde waarde, kleiner is dan 50.000,00 EUR. Indien hoger dient er een borgtocht van 5% op de oorspronkelijke aannemingssom gesteld te worden.

Artikel 9 Indienen documenten en facturen

De veiligheidscoördinator spreekt af met de aanbesteder op welke manier de documenten en facturen ingediend worden.

# Artikel 10

De veiligheidscoördinator verbindt zich ertoe alle opdrachten die hem uit hoofde van deze overeenkomst werden toevertrouwd, tijdig en correct te vervullen.

Gedaan te 	op

In drie exemplaren; elke partij verklaart zijn exempla(a)r(en) ontvangen te hebben.

De veiligheidscoördinator – ontwerp                               De sociale huisvestingsmaatschappij

De werkgever van de veiligheidscoördinator

# Footnotes

Te schrappen voor zelfstandige veiligheidsveiligheidscoördinatoren en adres toevoegen.

Bij een zelfstandige veiligheidscoördinator wordt artikel 6.3 geschrapt.

Bij een zelfstandige veiligheidscoördinator worden de woorden “De werkgever van” geschrapt.

Bij een zelfstandige veiligheidscoördinator worden de woorden “De werkgever van” geschrapt.

Te schrappen voor een zelfstandig veiligheidscoördinator.