

BAREMA 2006 - architect

# BAREMA 1 - NIEUWBOUW EN VERVANGINGSBOUW

## Van toepassing op

Het barema is van toepassing op alle vormen van nieuwbouw, inclusief vervangingsbouw.

Eventuele niet-residentiële ruimten of andere onderdelen van het project die deel uitmaken van een groepsbouwproject worden door ditzelfde barema gevat.

Onder het begrip ‘wooneenheid’ of ‘woongelegenheid’ worden zowel appartementen, studio’s als eengezinswoningen verstaan.

## Berekeningswijze

De honoraria voor architecten worden berekend op basis van een percentage op de maximumkostprijs van de simulatietabel (zie berekeningstabel).

Het totaal aantal woongelegenheden bepaalt het percentage van het volledige project. Het percentage is degressief naargelang het totaal aantal woongelegenheden.

*Verduidelijking: voor een project van 26 woongelegenheden (16 app. en 10 woningen) is het percentage dat toegepast wordt op de maximumkostprijs van de simulatietabel gelijk aan 4,85%.*

Het percentage zelf is van toepassing op het volledige project, nl. op de maximumkostprijs van de simulatietabel.

*Verduidelijking: indien het project een commerciële ruimte of een ondergrondse parkeergarage omvat, dan worden deze ramingen of forfaitair vastgelegde bedragen (zie richtlijnen VMSW) mee opgenomen in de simulatietabel en als dusdanig in de maximumkostprijs.*

De index van de simulatietabel[[1]](#footnote-1) op het ogenblik van de goedkeuring van de gunning is van toepassing voor de berekening van het ereloon over de hele ontwerp- en werfperiode.

* De uitbetaalde ereloonschijven in de ontwerpperiode zullen bij een aanpassing van de simulatietabel herberekend worden. Eens de gunning is goedgekeurd, wordt de simulatietabel ‘bevroren’ en worden er geen nieuwe indexaties op het ereloon toegepast.
* De index van de simulatietabel wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig aangepast.
* Andere indexen, zoals gezondheidsindex, loon- en materiaalverrekeningen, consumptie-index, … zijn niet rechtstreeks van toepassing op de berekening van het ereloon.
* Wanneer een opdracht voor de goedkeuring van de gunning wordt beëindigd of in het geval er geen gunning is, is de laatst gekende index van toepassing.

## Extra’s, complexiteit, forfaits en supplementen

Rijwoningen, invulbouw, appartementen, …. Deze diversiteit aan woongelegenheden en inplantingen stemmen overeen met een bepaalde categorie[[2]](#footnote-2) (zie simulatietabel) welke dan weer overeenkomt met een bepaalde kostprijs per m².

Forfaits voor regenwaterputten, zonneboilers, speciale funderingen, garages, carports, … worden opgenomen in de simulatietabel en bepalen mee de maximumkostprijs.

Niet forfaitair bepaalde extra’s kunnen volgens raming in de simulatietabel opgenomen worden (mits akkoord van de bouwheer, die zich kan laten adviseren door de VMSW).

## Berekeningstabel


|  |  |
| --- | --- |
| Totaal aantal woongelegenheden in het project | % op de maximumkostprijs VMSW van de simulatietabel |
| 1 t/m 4 | ereloon is te onderhandelen |
| 1 t/m 6 | 5,40 % |
| 1 t/m 8 | 5,35 % |
| 1 t/m 10 | 5,30 % |
| 1 t/m 12 | 5,25 % |
| 1 t/m 14 | 5,15 % |
| 1 t/m 16 | 5,10 % |
| 1 t/m 18 | 5,05 % |
| 1 t/m 20 | 5,00 % |
| 1 t/m 22 | 4,95 % |
| 1 t/m 24 | 4,90 % |
| 1 t/m 26 | 4,85 % |
| 1 t/m 28 | 4,80 % |
| 1 t/m 30 | 4,75 % |
| 1 t/m 32 | 4,70 % |
| 1 t/m 34 | 4,65 % |
| 1 t/m 36 | 4,60 % |
| 1 t/m 38 | 4,55 % |
| 1 t/m 40 | 4,50 % |
| 1 t/m 42 | 4,45 % |
| 1 t/m 44 | 4,40 % |
| 1 t/m 46 | 4,35 % |
| 1 t/m 48 | 4,30 % |
| 1 t/m 50 | 4,25 % |
| > 50 | 4,00 % |

Voor aantallen kleiner dan 5 wordt het ereloon in onderling overleg tussen de partijen vastgelegd waarbij het berekend ereloon niet lager mag zijn dan het 5,40% op het totale project.

Voorbeeld

Index-coëfficiënt wordt ‘bevroren’ op het moment van de goedkeuring gunning

Brengt de complexiteit eigen aan de bouwwijze, het terrein, … in rekening



Ereloon = 2.497.580,85 x 4,85% = 121.132,67 euro

Het totaal aantal woningen bepaalt het % - 26 wgl, dus 4,85%

# BAREMA 2 - ONDERHOUDSWERKEN EN RENOVATIE MET STERK REPETITIEF KARAKTER

## Van toepassing op

Renovatie met sterk repetitief karakter en zonder extra moeilijkheidsgraad.

*Bijvoorbeeld het vervangen van ramen bij 36 woningen.*

Alle onderhoudswerken die qua dossieropmaak of opvolging geen extra complexiteit kennen.

## Berekeningswijze

De erelonen worden berekend op het eindbedrag[[3]](#footnote-3), prijsherziening inbegrepen.

De betalingsaanvragen die ingediend worden voordat het eindbedrag gekend is, worden voorlopig berekend op respectievelijk de raming (voorontwerp, definitief ontwerp, …) en het bestelbedrag.

Zodra het eindbedrag is goedgekeurd, wordt het globaal verschuldigd ereloon berekend op basis van het eindbedrag en worden de reeds betaalde erelonen als voorschotten in mindering gebracht.

## Extra’s, forfaits, supplementen, …

Bijkomende werken (verrekeningen), begrepen in het goedgekeurd eindbedrag, worden voor de berekening van het ereloon in aanmerking genomen tenzij de bouwheer uitdrukkelijk vermeldt dat zij niet in aanmerking mogen komen omdat ze bijvoorbeeld vooraf te voorzien waren en door de ontwerper hadden kunnen vermeden worden.

De vergoedingen, uitgekeerd aan of ingehouden van de aannemer als schadevergoeding en de minwaarden hebben geen invloed op de berekening van het ereloon.

Het berekend ereloon is niet onderhevig aan bijkomende indexaties tengevolge het tijdsverschil tussen afsluiten contract en einde opdracht.

Het opmeten en uittekenen van de bestaande toestand is in het ‘Barema 2’ inbegrepen.

## Berekeningstabel

|  |  |
| --- | --- |
| Barema 2 - Onderhoudswerken en renovatie met sterk repetitief karakter | |
| Ereloon is te onderhandelen | < 50.000 euro |
| 6,00 % op de eerste schijf van | 50.000 euro |
| 5,30 % op de volgende schijf van | 100.000 euro |
| 4,50 % op de volgende schijf van | 150.000 euro |
| 3,80 % op de volgende schijf van | 200.000 euro |
| 3,20 % op de volgende schijf van | 500.000 euro |
| 2,60 % op de volgende schijf van | 1.000.000 euro |
| 2,00 % op de schijf boven | 2.000.000 euro |

Voor werken waarvan de kostprijs minder bedraagt dan 50.000 euro wordt het ereloon in onderling overleg tussen de partijen vastgelegd, waarbij het omgerekend ereloon niet lager mag zijn dan 6,00% en minimaal 1.500,00 euro bedraagt.

Dit ereloon kan op basis van een percentage berekend worden maar kan ook forfaitair of via vacaties bepaald worden (met een voorkeur voor forfaitair boven vacaties).

# BAREMA 3 - HERSTELLINGSWERKEN MET EEN ZEKERE COMPLEXITEIT

## Van toepassing op

Onderhoudswerken die qua dossieropmaak of opvolging extra complexiteit kennen.

*Bijvoorbeeld het herstellen van betonnen terrassen*

## Berekeningswijze

De erelonen worden berekend op het eindbedrag[[4]](#footnote-4), prijsherziening inbegrepen.

De betalingsaanvragen die ingediend worden voordat het eindbedrag gekend is, worden voorlopig berekend op respectievelijk de raming (voorontwerp, definitief ontwerp, …) en het bestelbedrag.

Zodra het eindbedrag is goedgekeurd, wordt het globaal verschuldigd ereloon berekend op basis van het eindbedrag en worden de reeds betaalde erelonen als voorschotten in mindering gebracht.

## Extra’s, forfaits, supplementen, …

Bijkomende werken (verrekeningen), begrepen in het goedgekeurd eindbedrag, worden voor de berekening van het ereloon in aanmerking genomen (tenzij de bouwheer uitdrukkelijk vermeldt dat zij niet in aanmerking mogen komen omdat ze bijvoorbeeld vooraf te voorzien waren en door de ontwerper hadden kunnen vermeden worden).

De vergoedingen, uitgekeerd aan of ingehouden van de aannemer als schadevergoeding en de minwaarden hebben geen invloed op de berekening van het ereloon.

Het berekend ereloon is niet onderhevig aan bijkomende indexaties tengevolge het tijdsverschil tussen afsluiten contract en einde opdracht.

Het opmeten en uittekenen van de bestaande toestand is in het ‘Barema 3’ inbegrepen.

## Berekeningstabel

|  |  |
| --- | --- |
| Barema 3 - Herstellingen met een zekere complexiteit | |
| Ereloon is te onderhandelen | < 50.000 euro |
| 6,50 % op de eerste schijf van | 50.000 euro |
| 5,70 % op de volgende schijf van | 100.000 euro |
| 4,90 % op de volgende schijf van | 150.000 euro |
| 4,10 % op de volgende schijf van | 200.000 euro |
| 3,50 % op de volgende schijf van | 500.000 euro |
| 2,90 % op de volgende schijf van | 1.000.000 euro |
| 2,50 % op de schijf boven | 2.000.000 euro |

Voor werken waarvan de kostprijs minder bedraagt dan 50.000 euro wordt het ereloon in onderling overleg tussen de partijen vastgelegd, waarbij het omgerekend ereloon niet lager mag zijn dan 6,50% en minimaal 1.500,00 euro bedraagt.

Dit ereloon kan op basis van een percentage berekend worden maar kan ook forfaitair of via vacaties bepaald worden (met een voorkeur voor forfaitair boven vacaties).

# BAREMA 4 - RENOVATIEWERKEN

## Van toepassing op

Het barema is van toepassing op verbouwingswerken met planwijziging die een duidelijke functionele verbetering van de woongelegenheid tot doel hebben. Ook werken die tot doel hebben het aantal wooneenheden in een gebouw, dat in gebruik is als woongelegenheid, te wijzigen worden als renovatiewerken beschouwd.

## Berekeningswijze

De erelonen worden berekend op het eindbedrag[[5]](#footnote-5), prijsherziening inbegrepen.

De betalingsaanvragen die ingediend worden voordat het eindbedrag gekend is, worden voorlopig berekend op respectievelijk de raming (voorontwerp, definitief ontwerp, …) en het bestelbedrag.

Zodra het eindbedrag is goedgekeurd, wordt het globaal verschuldigd ereloon berekend op basis van het eindbedrag en worden de reeds betaalde erelonen als voorschotten in mindering gebracht.

## Extra’s, forfaits, supplementen, …

Bijkomende werken (verrekeningen), begrepen in het goedgekeurd eindbedrag, worden voor de berekening van het ereloon in aanmerking genomen (tenzij de bouwheer uitdrukkelijk vermeldt dat zij niet in aanmerking mogen komen omdat ze bijvoorbeeld vooraf te voorzien waren en door de ontwerper hadden kunnen vermeden worden).

De vergoedingen, uitgekeerd aan of ingehouden van de aannemer als schadevergoeding en de minwaarden hebben geen invloed op de berekening van het ereloon.

Het berekend ereloon is niet onderhevig aan bijkomende indexaties tengevolge het tijdsverschil tussen afsluiten contract en einde opdracht.

Het opmeten en uittekenen van de bestaande toestand is niet in het ‘Barema 4’ inbegrepen.

Het opmeten en uittekenen van de bestaande toestand wordt in vacaties of forfaitair verrekend.

## Berekeningstabel

|  |  |
| --- | --- |
| Barema 4 - Renovatiewerken | |
| Ereloon is te onderhandelen | < 50.000 euro |
| 7,80 % op de eerste schijf van | 50.000 euro |
| 6,90 % op de volgende schijf van | 100.000 euro |
| 6,00 % op de volgende schijf van | 150.000 euro |
| 5,10 % op de volgende schijf van | 200.000 euro |
| 4,40 % op de volgende schijf van | 500.000 euro |
| 3,70 % op de volgende schijf van | 1.000.000 euro |
| 3,20 % op de schijf boven | 2.000.000 euro |

Voor werken waarvan de kostprijs minder bedraagt dan 50.000 euro wordt het ereloon in onderling overleg tussen de partijen vastgelegd, waarbij het omgerekend ereloon niet lager mag zijn dan 7,80% en minimaal 1.500,00 euro bedraagt.

Dit ereloon kan op basis van een percentage berekend worden maar kan ook forfaitair of via vacaties bepaald worden (met een voorkeur voor forfaitair boven vacaties).

# BAREMA 5 - RENOVATIEWERKEN MET FUNCTIEWIJZIGING

## Van toepassing op

Van toepassing op renovatiewerken die een gebouw zonder woonfunctie omvormen tot een gebouw met woonfunctie.

Of uitgebreid: die de functie van een gebouw wijzigen.

*Bijvoorbeeld een industriegebouw dat omgevormd wordt tot kantoren SHM.*

## Berekeningswijze

De erelonen worden berekend op het eindbedrag[[6]](#footnote-6), prijsherziening inbegrepen.

De betalingsaanvragen die ingediend worden voordat het eindbedrag gekend is, worden voorlopig berekend op respectievelijk de raming (voorontwerp, definitief ontwerp, …) en het bestelbedrag.

Zodra het eindbedrag is goedgekeurd, wordt het globaal verschuldigd ereloon berekend op basis van het eindbedrag en worden de reeds betaalde erelonen als voorschotten in mindering gebracht.

## Extra’s, forfaits, supplementen, …

Bijkomende werken (verrekeningen), begrepen in het goedgekeurd eindbedrag, worden voor de berekening van het ereloon in aanmerking genomen (tenzij de bouwheer uitdrukkelijk vermeldt dat zij niet in aanmerking mogen komen omdat ze bijvoorbeeld vooraf te voorzien waren en door de ontwerper hadden kunnen vermeden worden).

De vergoedingen, uitgekeerd aan of ingehouden van de aannemer als schadevergoeding en de minwaarden hebben geen invloed op de berekening van het ereloon.

Het berekend ereloon is niet onderhevig aan bijkomende indexaties tengevolge het tijdsverschil tussen afsluiten contract en einde opdracht.

Het opmeten en uittekenen van de bestaande toestand is niet in het ‘Barema 5’ inbegrepen.

Het opmeten en uittekenen van de bestaande toestand wordt in vacaties of forfaitair verrekend.

## Berekeningstabel

|  |  |
| --- | --- |
| Barema 5 - Renovatiewerken met functiewijziging | |
| Ereloon is te onderhandelen | < 50.000 euro |
| 10,00 % op de eerste schijf van | 50.000 euro |
| 8,80 % op de volgende schijf van | 100.000 euro |
| 7,60 % op de volgende schijf van | 150.000 euro |
| 6,40 % op de volgende schijf van | 200.000 euro |
| 5,40 % op de volgende schijf van | 500.000 euro |
| 4,40 % op de volgende schijf van | 1.000.000 euro |
| 3,50 % op de schijf boven | 2.000.000 euro |

Voor werken waarvan de kostprijs minder bedraagt dan 50.000 euro wordt het ereloon in onderling overleg tussen de partijen vastgelegd, waarbij het omgerekend ereloon niet lager mag zijn dan 10,00% en minimaal 1.500,00 euro bedraagt.

Dit ereloon kan op basis van een percentage berekend worden maar kan ook forfaitair of via vacaties bepaald worden (met een voorkeur voor forfaitair boven vacaties).

# BETALINGSMODALITEITEN

De honoraria zijn als volgt opvraagbaar:

* Schets: 10%

na goedkeuring van de schets door de bouwheer, of ten laatste 60 dagen na het voorleggen van de schets aan de bouwheer

* Voorontwerp: 20%

na goedkeuring van het definitief voorontwerp door de bouwheer of ten laatste 120 dagen na het indienen van het voorontwerp bij de bouwheer

* Definitief ontwerp: 20%

na goedkeuring van het definitief ontwerp door de bouwheer of ten laatste 90 dagen na het indienen van de dossiers bij de bouwheer

* Aanbestedingsdossier: 5%

na goedkeuring van de aanbestedingsdocumenten door de bouwheer of ten laatste 90 dagen na het indienen van deze dossiers bij de bouwheer

* Nazicht aanbestedingen: 5%

na goedkeuring van het aanbestedingsverslag door de bouwheer of ten laatste 90 dagen na het indienen van dit verslag bij de bouwheer

* Leiding der werken: 30%

naargelang het vorderen van de werken (d.w.z. in 3 betalingen van 10 % naarmate de werken volgende stadia bereiken: 1/4, 2/4 en 3/4 uitgevoerd)

* Voorlopige oplevering: 8%

bij de goedkeuring door de bouwheer van de voorlopige oplevering

* Definitieve oplevering: 2%

bij de definitieve oplevering en ten laatste 1 jaar na de voorlopige oplevering

### Samengevat

|  |  |
| --- | --- |
| Uitbetalingsschijf | Stand project |
| 10% | schets |
| 20% | voorontwerp |
| 20% | definitief ontwerp |
| 5% | aanbestedingsbundel |
| 5% | nazicht der aanbestedingen |
| 30% | leiding der werken |
| 8% | voorlopige oplevering |
| 2% | definitieve oplevering |

De verhouding ontwerpfase/uitvoeringsfase bedraagt 60/40, m.a.w. in de ontwerpfase (t/m nazicht van de aanbestedingen) wordt 60% van het totale ereloon uitbetaald.

# UITBREIDINGEN EN UITVOERINGEN IN FASEN

## Uitbreidingen van de ontwerpopdracht

Uitbreidingen kunnen slechts onder bepaalde voorwaarden worden toegestaan (Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, art.42).

Het eerste project wordt volledig volgens het barema aan 100% betaald.

Het ereloon voor de uitbreiding van een project wordt als volgt berekend:

* 80% op de ontwerpfase (t/m nazicht prijsoffertes)
* 100% op de uitvoeringsfase

Let wel: het gaat hier om de uitbreiding van de opdracht van de architect, deze uitbreiding staat los van de manier waarop de werken aan de aannemer gegund worden (ook via uitbreiding of via een nieuwe prijsvorming).

Het werken met een uitbreiding leidt per project tot een afzonderlijke oplevering.

## Uitvoering in fasen

Hierbij gaat het om één project waarbij de uitvoering in opeenvolgende of slechts deels gelijklopende fasen gebeurt en waarbij deze uitvoering in fasen noodzakelijk is door de aard van het project en ook als dusdanig in het bestek wordt opgenomen. De uitvoering van het volledige project leidt uiteindelijk maar tot één oplevering.

* 100% op de ontwerpfase (t/m nazicht prijsoffertes)
* 100% op de uitvoering van de 1° fase
* 120% op de uitvoering van elke volgende fase

Het aandeel van een fase wordt in onderling overleg bepaald of door de verhoudingsgewijze berekening van de kostprijs van deze fase t.o.v. de maximumkostprijs van de simulatietabel.

Bij de Barema’s 2, 3, 4 en 5 wordt dus ook gewerkt met de percentages die van toepassing zouden zijn indien het project in één fase wordt uitgevoerd.

Rekenvoorbeeld

Stel dat op het totale project bij uitvoering in één fase 100.000 euro ereloon verschuldigd is. Indien de uitvoering in 3 fasen gebeurt a rato van ¼, ¼ en de resterende ½ van het project dan bedraagt het ereloon:

* Ontwerpfase

100.000 x 60% (aandeel ontwerpfase) = 60.000

* Uitvoeringsfase
  + Fase 1: 100.000 x 40% (aandeel uitvoering) x ¼ = 10.000
  + Fase 2: 100.000 x 40% (aandeel uitvoering) x ¼ x 1,2 (20% extra) = 12.000
  + Fase 3: 100.000 x 40% (aandeel uitvoering) x 1/2 x 1,2 (20% extra) = 24.000

Door de uitvoering in fasen bedraagt het totaal ereloon niet 100.000 euro maar 106.000 euro voor dit project.

# VACATIES

Onderhouds- en herstellingswerken, renovaties en renovaties met functiewijziging (m.a.w. de Barema’s 2, 3, 4 en 5) kunnen, wanneer de raming van de kostprijs minder dan 50.000 euro bedraagt, via vacaties worden gehonoreerd.

De gehanteerde vergoedingen zijn dan voor

* architectenprestaties 83,43 euro/uur
* tekenaars en aanverwante prestaties 42,78 euro/uur
* tekstverwerking en administratieve taken 33,98 euro/uur

Deze uurprijzen bevatten alle kosten.

De verplaatsingstijd wordt als prestatietijd vergoed.

Jaarlijks, per 1 januari, en dit vanaf 1 januari 2007 worden deze honorariumtarieven geïndexeerd volgens de gezondheidsindex.

Basisindex 1 januari 2006 = 102,76

Andere prestaties, die op basis van vacaties vergoed worden, zijn o.a.:

* het opmeten van de bestaande toestand
* bijkomende werkzaamheden
* aanpassing van dossiers die initieel niet voorzien waren (in sommige gevallen kan men beter opteren om een onderdeel van de opdracht 2x te betalen, bijvoorbeeld 2x fase voorontwerp)
* onvoorziene omstandigheden

Soms is het aan te bevelen vooraf het aantal uren te ramen zodat de grootteorde van het bedrag gekend is en dit bedrag dan als een forfaitair bedrag vast te leggen.

# ALGEMENE BETALINGSVOORWAARDEN

De honoraria zijn slechts eisbaar door de ontwerper als hij aan zijn contractuele verplichtingen heeft voldaan.

De artikels 156 en art. 160 van het Koninklijk Besluit van 14 januari  2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten zijn op deze betalingen van toepassing.

De betaling van het aan de dienstverlener verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van dertig dagen vanaf de datum van beëindiging van de in artikel 156 van bovenvermeld K.B. bedoelde verificatietermijn ( van  30 dagen ) , voor zover de aanbesteder  tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, alsook over de ander eventueel vereiste documenten. Wanneer de opdrachtdocumenten niet voorzien in een afzonderlijke schuldvordering, geldt de factuur als schuldvordering.

Wanneer de voor de betaling vastgestelde termijn wordt overschreden,  is  art. 69 van het K.B. van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten  van toepassing .

1. Aanpassing index simulatietabel

   invoering simulatietabel: 1996 - index 100 %

   vanaf 01.02.1999 103 % vanaf 01.05.2003 126 % vanaf 03.2008 1,46 %

   vanaf 01.03.2000 108 % vanaf 14.03.2006 131 % vanaf 09.2008 1,50 %

   vanaf 01.08.2001 119 % vanaf 15.02.2007 138 % vanaf 01.2011 1,56 % [↑](#footnote-ref-1)
2. Zie ontwerpleidraad VMSW

   E: eengezinshuizen en zogenaamde duplexwoningen [↑](#footnote-ref-2)
3. Het eindbedrag van de aanneming, dat in normale omstandigheden van toepassing is voor de berekening van het ereloon, is het bedrag dat op het document VO2-97 bij punt VI wordt genoteerd, al dan niet aangepast na advies VMSW. [↑](#footnote-ref-3)
4. Het eindbedrag van de aanneming, dat in normale omstandigheden van toepassing is voor de berekening van het ereloon, is het bedrag dat op het document VO2-97 bij punt VI wordt genoteerd, al dan niet aangepast na advies VMSW. [↑](#footnote-ref-4)
5. Het eindbedrag van de aanneming, dat in normale omstandigheden van toepassing is voor de berekening van het ereloon, is het bedrag dat op het document VO2-97 bij punt VI wordt genoteerd, al dan niet aangepast na advies VMSW. [↑](#footnote-ref-5)
6. Het eindbedrag van de aanneming, dat in normale omstandigheden van toepassing is voor de berekening van het ereloon, is het bedrag dat op het document VO2-97 bij punt VI wordt genoteerd, al dan niet aangepast na advies VMSW. [↑](#footnote-ref-6)